Отчет

о ходе реализации муниципальной программы Новоясенского сельского поселения Староминского района

«Комплексное и устойчивое развитие Новоясенского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

| Ответственный исполнитель | Администрация Новоясенского сельского поселения Староминского района |
| --- | --- |
| Отчетный период | 1 квартал 2023 года |
| Непосредственный исполнитель | администрация Новоясенского сельского поселения Староминского района |
| Дата составления отчета | 14 апреля 2023 года |

Пояснительная записка

Муниципальная программа Новоясенского сельского поселения «Комплексное и устойчивое развитие Новоясенского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Новоясенского сельского поселения от 07.11.2019 года № 91.

Объем финансирования Программы в 2023 году  составил 484,4 тыс. рублей, из них  местный  бюджет (бюджет Новоясенского сельского поселения) составил 484,4 тыс. рублей.

Объем финансирования из краевого бюджета составил 0,0 тысяч рублей.

Объем финансирования на текущий год, утвержденный  бюджетом, составил –484,4  тысяч рублей.

В ходе реализации программы за 2022 год на территории Новоясенского сельского поселения были проведены следующие мероприятия: ремонт гравийной автодороги в хуторе Ясени (подъезд к кладбищу).

Основные результаты, достигнутые за отчетный период

# Муниципальная программа Новоясенского сельского поселения «Комплексное и устойчивое развитие Новоясенского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства», разработана в соответствии с постановлением администрации Новоясенского сельского поселения Староминского района от 08.09.2014 года № 91 «Об утверждении порядка  разработки, формирования, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Новоясенского сельского поселения Староминского района».

Реализация муниципальной программы способствует  повышению транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Краснодарского края и созданию условий для комфортного проживания граждан на территории поселения.

Глава Новоясенского сельского поселения

Староминского района                                       									Н.В. Столик

Приложение № 1

Отчет об исполнении финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2023 года

«Комплексное и устойчивое развитие Новоясенского сельского поселения в сфере строительства,

архитектуры и дорожного хозяйства»

тыс. рублей

| N пункта (подпункта) | Наименование мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 484,4 | 484,4 | - | - | - | 484,4 | 484,4 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |

Глава Новоясенского сельского поселения

Староминского района                                                                                                                                        Н.В. Столик

Приложение № 2

|  | Отчет об исполнении целевых показателей за 1 квартал 2023 года «Комплексное и устойчивое развитие Новоясенского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Новоясенского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» подпрограмма «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Новоясенского сельского поселения Староминского района» |
| 1.1 | Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Цель: повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Краснодарского края и создание условий для комфортного проживания граждан. |
| Задача: выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |
| 1.1.1 | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт или ремонт | км | 0,624 | 0 | Целевые показатели не достигнуты |

Глава Новоясенского сельского поселения

Староминского района                                                  									Н.В. Столик